## Slide 1
Inventarisierung mit QR-Codes
Karner André, Herbei Gabriel, Dietmair Stephan
25.02.2026
Betreuer: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Leitner Christoph, BEd Nebenbetreuer: DI (FH) Klaus Kepplinger, MSc
Firmenpartner: HTL Leoben

## Slide 2: Aufgabenstellung & Aufteilung
Aktuell werden Objekte, Werkzeuge und IT‑Hardware permanent mittels einer Excel‑Liste inventarisiert – das ist sehr aufwendig und unpraktisch.
  Karner: Entwicklung der webbasierten Anwendung (Frontend und Backend) → technischer Schwerpunkt.
  Herbei: Recherchiert und evaluiert bestehende Lösungen; zusätzlich Testen sowie Unterstützung beim Frontend‑Design.
  Dietmair: Führt das Projektmanagement und unterstützt zudem bei Frontend‑Entscheidungen aufgrund von Analyseergebnissen.

## Slide 3: Aktueller Stand - Karner
Frontend & Backend nahezu vollständig
Datenimport der Excel Liste erfolgt
Mehrere Gespräche mit HTL absolviert
Live Demo am Schluss
Erkenntnisse:
  Zeit extrem unterschätzt, ca. 300h+ Arbeit
Weiteres Vorgehen:
  Ein paar Features noch einbauen
  Code noch lesbarer machen
  Eventuell optisch noch anpassen, je nach Wunsch und Zeit

## Slide 4: Aktueller Stand - Herbei
Theorieteil erweitert und formatiert
QR-Codes mit Barcode und NFC verglichen
Entschluss vom Frontend Design
Lösung zum Drucken von QR-Codes gefunden (siehe Live Demo)
Erkenntnisse:
  Mehr Kommunikation im Team (auf einen gemeinsamen Nenner kommen)
Weiteres Vorgehen:
  Praktisches Testen von QR-Code Lösung

## Slide 5: Aktueller Stand - Dietmair
Projektkoordination über alle Phasen durchgeführt
Projekthandbuch und Projektdokumentation erstellt
Agile Aufgabenverwaltung über GitHub und Teamabstimmungen unterstützt
Erkenntnisse:
  Regelmäßige Abstimmungen entscheidend für Projektfortschritt
  Mehr Kommunikation im Team
Weiteres Vorgehen:
  Finalisieren der Projektdokumentation
  Unterstützung bei Systemtests und Feinschliff

## Slide 6: Meilensteinplan

## Slide 7: Ziele
Spezifisch: Inventarisierungslösung entwickeln, die den aktuellen schulischen Praxisprozess deutlich vereinfacht & automatisiert.
Messbar: Inventarisierungslösung finden, welche den Aufwand immens senkt, die Wartbarkeit deutlich erhöht, im Webbereich.
Attraktiv/Akzeptiert: Die Lösung mit ausgewählter Testgruppe testen, praktische Nutzerbedienbarkeit erkennbar machen.
Realistisch: Lösung basierende vorhandene schulische Ressourcen, kaum zusätzliche Investitionen produziert (bis auf Stromkosten). Klarer Plan, mehrere Phasen, sichert Umsetzbarkeit im vorgegebenen Zeitrahmen.
Terminiert: Ganzer Prozess von Recherche - Implementierung - Testphase – Dokumentierung klar terminiert.

## Slide 8: Kosten & SDGs
Kostenabschätzung und Bedeckung
  Stromkosten
  Druckkosten
Falls man ein Unternehmen wäre
  Kosten basierend auf 57,5€ Brutto Stundenlohn ( je 180h )
    10.350,00 € pro Person
    31.050,00 € Personalkosten
Welche SDGs fallen unter die DA?
  9 Industrie, Innovation und Infrastruktur
  12 Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster

## Slide 9: Literatur
Bis dato durchgesehen:
  Erstellung - Allgemeine Infos | Diplomarbeiten an Berufsbildenden Schulen | Bundesministerium für Bildung
  Code Bibliothek Basic Systems
  Inventurarten • Einfach erklärt, Übersicht · [mit Video]
  Mit QR-Code Inventarisierung vereinfachen
  SDGs - Sustainable Development Goals - Agenda 2039
  Siehe Literaturverzeichnis GitHub